南通市中央创新区科创中心一期（南通高等研究院）/A项目

10kV开闭所局部改造工程施工

招标文件

招   标   人：南通市中央创新区建设投资有限公司

招标代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司

日        期： 2021 年 05 月 08 日

招 标 文 件

南通市中央创新区建设投资有限公司的南通市中央创新区科创中心一期（南通高等研究院）/A项目10kV开闭所局部改造工程施工已经有关部门批准。现采用邀请招标方式，择优选定施工单位。具体如下：

一、江苏建达全过程工程咨询有限公司具体负责本项目的招标事宜。

二、项目概况

1、项目地点：居美路以北、崇州大道以西、居佳路以南、科创路以东。

2、招标范围：包括室外电井砌筑、楼板开洞封堵、电力排管敷设、桥架新建及改造、绿化及硬质铺装的拆除及恢复等。

3、工期要求：接到招标人通知之日起15天内完成。

4、质量要求：合格。

三、投标人资格要求

1、投标人资格要求：必须具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2、拟派项目负责人资格要求：必须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具有有效的安全生产考核合格证（B证），且不得为投标企业的法定代表人或董事长或总经理。

四、投标报价要求

1、本次投标报价采用固定总价方式。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内全部的工作内容，以及为按招标文件所确定的工期、质量、安全要求，完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、机械设备、材料、劳务、技术措施、施工方法及所需的全部费用。其中应包括材料、设备、存贮、运输、劳务、安装、调试、测试、成品保护、缺陷修补、维护、培训、售后服务、管理、利润、规费、措施费、税金、技术措施、施工方法、甲供材料的下车力资、设备档案、工程档案、合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用。

2、合同总价一次性包定，工程结算不予调整（①发包人确认的施工合同承包范围以内的设计变更；②发包人确认的施工合同承包范围以外增减工程量；以上①、②除外）。

3、投标报价应包括如下内容：

（1）中标人供应的材料、设备进场前需经招标人确认，并且所使用材料要提供生产厂家的质保原件证明文件，否则招标人有权将该部分材料、设备扣除由招标人供应。扣除部分材料、设备的价格按照招标控制价的价格；

（2）本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等；

（3）投标人确定投标报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用；

（4）报价书中的工程数量乘以综合单价应等于合价。如有误差：若工程数量乘以综合单价小于所报合价，以该工程数量乘以该综合单价得出的新合价为计算依据；若工程数量乘以综合单价大于所报合价，以该合价为计算依据，重新计算综合单价；

（5）请投标人结合招标人提供的工程量清单，认真勘查现场，对现场不清楚或有异议可联系业主代表（韦康，电话：188 6295 6611）,中标后不得以不了解现场的具体要求而提出增加费用和其他索赔要求；

（6）凡工程量清单中没有体现而实际施工中又必须发生的工程内容所需的费用由投标人综合考虑在投标报价中，结算时不再增加任何费用；

（7）投标人应充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用，招标人不再承担此类费用。

五、投标截止时间及地点

1、投标截止时间：2021年5月11日14时00分

2、递交投标文件地点：南通崇州大道60号紫琅科技城6号楼639会议室

六、投标保证金

1、本工程投标保证金采用现金方式提交，金额为2000元，请各投标人将投标保证金密封在信封内（信封上应标明投标人名称），与投标文件一并提交。

2、未中标人的投标保证金开标结束后当场退还。

3、中标人的投标保证金在签订合同时自动转为履约保证金，不足部分在合同签订前补足。若中标人放弃中标项目的，则投标保证金不予退还。

七、投标文件

（一）投标文件应包括：

1、法定代表人身份证明书（见附件一）；

2、授权委托书(如有授权)（见附件二）；

3、投标函（见附件三）；

4、主要施工人员表（见附件四）；

5、已标价的工程量清单(投标总价、总说明、工程项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程量与总价措施项目清单与计价表、综合单价分析表（副本中可不附此表）、措施项目清单费用分析表，其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料暂估价格表、专业工程暂估价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目清单与计价表)。

6、资格证明材料：

（1）企业法人营业执照（副本）；（2）企业资质证书（副本）；（3）企业安全生产许可证（副本）；（4）拟派项目负责人注册建造师注册证书；（5）拟派项目负责人安全生产考核合格证（B证）[上述（1）-（5）项材料需提交复印件，并加盖单位公章。]

（二）投标文件份数：叁份。其中正本壹份，副本贰份。

（三）投标文件应密封，并在封口处加盖单位公章，否则该投标文件不予接受。

八、评标办法

1、设定本工程的招标控制价：本次招标控制价设为458857.40元。

2、确定有效报价：投标报价低于招标控制价的为有效报价（投标报价高于或等于招标控制价的，作废标处理）。

3、确定中标人及中标价：各投标人有效报价中的最低报价者为中标人，中标价为其报价。若最低报价有相同者，则由招标人抽签确定中标人。

九、本工程招标文件等费用为300元（现金），在开标前由招标代理机构现场收取，不予退还。

十、合同条款及格式（详见附件六）

十一、联系方式

1、招标人：南通市中央创新区建设投资有限公司

联系人：马海峰        电话：15851372906

2、招标代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司

地址：南通市崇川区世纪大道18号恒隆国际B座14楼

联系人：崔隽          电话：18051668293

2021年5月8日

附件一

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月       日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：         (投标人名称)       的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：        年      月      日

法定代表人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章。

附件二

授权委托书

本授权委托书声明：我          (姓名)系                   (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                     (单位名称)           (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                    　      (招标人名称)的             （项目名称） 　　　　　投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人(签字)：           性别：                年龄：

身份证号码：                                  职务：

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字或盖章)：

授权日期：    年    月    日

授权委托人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章。

附件三

投标函

（招标人名称）       ：

一、根据已收到的                              项目的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据本项目招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币（大写）           元（¥　　　    元）的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

二、我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在    天内竣工。

三、我单位保证本工程质量达到                    。

四、我单位金额为人民币          元的投标保证金已提交。若我单位中标，该保证金可自动转为履约保证金，不足部分补足。若中标后，我单位放弃中标项目的，贵单位可以不退还该保证金。

五、贵单位的招标文件和本文件将构成约束我们双方的合同文件。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

附件四：

主要施工管理人员表

| 构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |
|  | 质量员 |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |
|  | 材料员 |  |  |  |  |
|  | 其他人员 |  |  |  |  |

附件六

建设工程施工合同

住   房   城   乡   建  设  部

国  家  工 商 行 政 管 理 总 局

第一部分    合同协议书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1.工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

资金来源： 自筹

2.工程承包范围

承包范围：

3.合同工期：

开工日期：      年    月    日

竣工日期：      年    月    日

合同工期总日历天数：   天。

4.质量标准

工程质量标准：  合格   。

5.合同总价款

金额(大写)：         （币种，金额，单位）

（小写）

6.组成合同的文件

6.1组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）招、投标文件及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）工程量清单

（9）工程报价单或预算书

6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。

7.本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

8.承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同总价款及其他应当支付的款项。

10.合同生效

合同订立时间： 2021  年    月       日

合同订立地点：南通崇州大道60号紫琅科技城6号楼

发包人：(公章)                       承包人：(公章)

地址：                               地址：

法定代表人：（签字）                  法定代表人：（签字）

委托代表人：                         委托代表人：

电  话：                             电  话：

传  真：                             传  真：

开户银行：                           开户银行：

账  号：                             账  号

邮政编码：                           邮政编码：

第二部分     通用条款(略)

此部分采用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2013-0201)中《第二部分通用条款》。

第三部分    专用合同条款

一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：①本合同协议书；②中选通知书；③招、投标文件及其附件；④专用条款；⑤通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件；⑦图纸；⑧工程报价单或预算书。

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，不使用其他语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》等。

二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓名：         职务：

发包人委托的职权：本工程《委托监理合同》内发包人委托的职权。

需要取得发包人批准才能行使的职权：本工程《委托监理合同》内发包人委托的职权范围以外的部分。

5.3发包人派驻的工程师

姓名：        职务：

职权：代表发包人行使权利和履行义务。

7.项目负责人

姓名：       职务：

8.发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：现状，由承包人在投标报价时综合考虑，其费用已列入本合同总价中。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：现场无施工水、电、电讯线路，施工所需的水、电、电讯线路均由承包人自行解决，其费用已列入本合同总价中。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：施工临时便道由承包人自行解决，其费用已列入本合同总价中。

（4）双方约定发包人应做的其他工作：施工过程中具体协商 。

8.2发包人委托承包人办理的工作：  施工过程中具体协商。

9.承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完成工程成品在正式移交发包人前，由承包人负责保护，其费用由承包人承担。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：承包人在竣工验收后七日内拆除现场所有临时设施，并将所有的机械设备、材料及建筑垃圾全部清理、运出现场；清理标准应征得发包人认可；否则，如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中扣除。

四、质量与验收

17.隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：施工工序全过程，所有部位均由发包人和监理工程师共同验收，验收合格后方可进入下道工序 。

六、合同总价款与支付

23.合同总价款及调整

23.2.本合同总价款采用 固定总价 方式确定。

26.工程款(进度款)支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

（1）本工程全部完工并经甲方、供电部门验收合格后，支付合同总价的60%；

（2）乙方提交完整的竣工结算资料，并经发包人委托的第三方造价咨询单位初审后，累计付至初审结算总价的90%；

（3）经南通市审计局或发包人委托的第三方造价咨询单位复审、出具审计报告并经双方确认后，累计付至工程结算审计价的97%；余款3%待保修期满无质量问题后一次性付清。

九、竣工验收与结算

32.竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：          /

十、违约、索赔和争议

35.违约

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：承包人必须按照合同约定的工期竣工，竣工日期以竣工验收报告日期为准。延误工期的，按每延迟一天向发包人支付违约金2000元。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

承包人必须达到合同约定的质量标准，达不到的，由承包人返工直至合格。经返工仍不合格的，发包人有权解除本合同，并有权减少或拒付工程款。所造成的经济损失由承包人承担。

37.争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请   双方当事人协商   调解；

（2）当采取第（1）种方式不能解决时，双方约定向 南通仲裁委员会申请仲裁解决。

十一、其他

46.合同份数

46.1.双方约定合同副本份数：   正本贰份，副本肆份，合计陆份。

# Text boxes

制定