南通市创新区韩通商业北侧支路工程勘察设计总承包

招标文件

招   标   人：南通创新区管理办公室

招标代理机构：江苏中房工程咨询有限公司

日        期：2023年9月28日

# 第一章 招标公告

一、南通创新区管理办公室的南通市创新区韩通商业北侧支路工程已经批准建设，工程所需资金来源财政统筹，现已落实。现对本项目的勘察设计总承包进行公开招标，择优选定勘察设计人。

二、江苏中房工程咨询有限公司受招标人委托具体负责本项目的招标事宜。

三、项目概况：

1、项目地点：项目西起观河路，东至静海大道。

2、项目规模：项目西起观河路，东至静海大道，道路等级为城市支路，设计速度为30km/h，路线全长约376m，道路红线宽度为15m。总投资约为950万元。

3、设计服务期限要求：自招标人与中标人签订合同之日起至本工程完工验收之日止。

（1）中标后，根据发包人提出的方案设计开始起，10天内向发包人提交方案设计成果及相关所需材料，其中包括完成勘察、测量、物探等所需前期工作；

（2）初步设计阶段：方案设计审查通过后15天内向发包人提交初步设计文件和工程概算等所需材料；

（3）施工图设计阶段：初步设计审查通过后25天内向发包人提交施工图设计文件，同时提交施工图审查所需材料；

（4）后续服务：施工开始至工程竣工验收止。

施工图设计文件应满足施工图设计深度及进度要求。此外，中标单位负责设计文件审查期间、施工招标期间、施工期间、完工验收及后评价等各阶段的服务工作，并提交相应的勘察设计报告、设计概算等有关技术资料。

4、质量要求：设计成果应符合设计任务书、国家及行业相关标准以及发包人的具体要求，并能通过政府有关部门的审查。

四、标段划分及相应招标范围：

本招标工程为壹个标段，相应招标范围为：包括但不限于本项目工程地质勘察（含管线物探）、工程测量、方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计、施工过程的现场配合等后续设计服务及电子版本竣工图（CAD）。还包括其他设计服务内容：需委派专人确保设计各阶段的报批、各类评审等。

具体实施内容包括：道路、雨污水、管线综合、景观绿化、照明工程、交通设施、电子警察及其他附属设施等全部内容，最终以批复方案为准。

五、设计深度

1、设计单位出具的文件应符合《市政公用工程设计文件编制深度规定》要求，须确保通过相关部门的审批，并满足施工图设计审查要求。

2、每个独立子项需编制可行性研究报告，用于项目立项批复；

3、地质勘察达到详勘要求，满足本工程施工图设计的要求，满足审图要求；

4、完成初步设计及概算，配合业主取得初步设计审查批复；

5、完成施工图设计，配合业主取得施工图设计审查批复，满足审图要求。

六、设计成果

成果内容需包含：设计方案（含主体及配套）、项目建议书、工程可行性研究、主体及配套工程的初步设计、施工图设计、施工现场服务及相关的岩土勘察、管线勘察、地形测绘等工作。

设计成果应符合国家现行城市市政道路及桥梁设计标准，充分表达设计理念。设计应充分考虑本项目的特点，设计方案应符合南通市中央创新区相关规划，注重工程的功能性、景观性与经济性，与区域空间环境相协调。此外，设计成果还应充分考虑施工期间现状道路的交通组织。

七、投标人资格要求：

1、申请人资质类别和等级：投标人必须持有有效的营业执照并取得法人资格；且投标人资质必须满足下列（1）、（2）两项之一：

（1）同时具备工程设计综合资质甲级和岩土工程（勘察）乙级及以上资质。

（2）同时具备市政行业（道路工程、排水工程）设计乙级及以上资质和岩土工程（勘察）乙级及以上资质。

本勘察设计项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员数最多为两家（含联合体牵头人）。投标过程由联合体牵头人负责，联合体牵头人必须具有工程设计综合资质甲级或市政行业（道路工程、排水工程）设计乙级及以上资质。

2、拟派项目负责人资格要求：必须具备高级及以上技术职称，道路专业，如为联合体投标的，则拟派项目负责人必须为联合体牵头人单位的正式员工。

八、以下条件属于资格审查的必要合格条件：

1、具有独立订立合同及履行合同的能力；

2、财务状况良好，企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3、企业没有因骗取中标或者严重违约以及因设计原因造成重大工程质量等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

4、企业的资质类别、等级和项目负责人应具备的资格条件满足招标公告要求；

5、投标文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

6、拟派项目负责人必须满足下列条件：

（1）拟派项目负责人不得同时在两个或两个以上单位受聘或执业。

（2）拟派项目负责人须为投标企业正式人员（须提供拟派项目负责人与投标企业双方签订的有效劳动合同）。

7、本勘察设计项目接受联合体投标。

8、本招标项目无设计补偿费，招标人对未中标的设计单位不予补偿，所有投标单位的投标文本的知识产权归招标人所有。

9、根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办【2022】2号）文件要求，投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果（指本项目要求的资质）处于不合格状态的，其资格审查不予通过。

10、符合法律法规的其他条件。

九、招标文件的获取

1、招标文件获取时间为：2023年9月28日至2023年10月20日14时30分。

2、招标文件获取方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，投标人直接从“南通创新区管理办公室网站（http://www.ntscid.cn/）通知公告”栏自行下载招标文件、澄清答疑等招标资料。

3、本项目招标文件费人民币叁佰元整（¥300元），无论何种原因招标文件费不退。

十、投标文件的递交

1、投标截止时间为 ：2023年10月20日14时30分。

2、递交地点：南通市崇川区江海大道817号江海财富大厦A座7楼702会议室。

3、逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

十一、评标办法

本项目评标办法采用综合评估法，具体详见招标文件。

十二、发布公告的媒介

本次招标公告在“南通创新区管理办公室网站（http://www.ntscid.cn/）通知公告栏”网站发布。

十三、联系方式

招标人：南通创新区管理办公室

地  址：南通紫琅科技城6号楼

联系人：袁工     电 话：0513-59001899

招标代理：江苏中房工程咨询有限公司

地  址：南通市崇川区江海财富大厦A座7楼704-2

联系人：陶兰     电话：0513-85523366

# 第二章  投标须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：南通创新区管理办公室 联系人：袁工 联系电话：0513-59001899 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：江苏中房工程咨询有限公司 地址：南通市崇川区江海财富大厦A座7楼704-2 联系人：陶兰 联系电话：0513-85523366 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 南通市创新区韩通商业北侧支路工程勘察设计总承包 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 南通创新区内 |
| 1.1.6 | 现场管理机构 | 南通创新区管理办公室 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 南通创新区分成收入 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 设计服务期限要求 | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 设计成果应符合设计任务书、国家及行业相关标准以及发包人的具体要求，并能通过政府有关部门的审查。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘现场。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2023年10月9日17时前 |
| 1.11 | 分包 | 不允许违法分包 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后 45 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：现金，密封递交。 投标保证金的金额：人民币壹仟元整(¥1000元) |
| 3.5.4 | 投标文件份数 | 纸质投标文件一式肆份，正本壹份，副本叁份；电子投标文件（U盘或光盘）一份。 投标人提供的纸质投标文件与电子投标文件（U盘或光盘）必须保持完全一致。 |
| 3.5.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2023年10月20日14时30分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 南通市崇川区江海大道817号江海财富大厦A座7楼702会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：南通市崇川区江海大道817号江海财富大厦A座7楼702会议室 |
| 5.2 | 开标程序 | 一、开标顺序：资格符合性评审→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人。 二、开标规定如下： 投标人递交投标文件时，投标人的法定代表人（或其授权代理人）必须携带本人身份证原件、法定代表人身份证明（或授权委托书）原件准时参加开标会议。否则，其投标文件不予受理。 注：法定代表人身份证明（或授权委托书）不仅需要装订在投标文件中，还需要一份原件由法定代表人（或其授权代理人）在投标时随身携带，供递交投标文件时核验。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约保证金为合同价的5%，以银行转账或银行保函的形式提交。 |
| 10 |  | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 投标报价 | 本次项目报价采用固定下浮率报价，按照《工程勘察设计收费标准》（2002年版），固定下浮率不得小于30%，固定下浮率小于30%的按照无效标处理。约定下浮率为正数，否则视作无效投标处理。 |
| 10.2 | 对未中标人进行经济补偿 | 不补偿 |
| 10.3 | 招标人书面澄清或修改的网址 | http://www.ntscid.cn/ |
| 10.4 | 招标结果公示网址 | http://www.ntscid.cn/ |
| 注：本项目采用纸质开评标，电子投标文件仅做资料留档使用。 |

1. 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本招标项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6　本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的设计服务期限要求：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目施工的资质条件、能力和信誉，见投标人须知前附表。

1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以投标人的名义提交投标保证担保。如果有投标人出资的全资或控（参）股子公司参与投标，则须以“母公司”的名义投标保证担保，同时对子公司具有约束力。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）与本标段的其他投标人之间有经济利益关系的；

（10）被责令停业的；

（11）被暂停或取消投标资格的；

（12）财产被接管或冻结的；

（13）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（14）因在招投标中有行贿行为，被检察机关列入黑名单并在其限制投标期限内的；

（15）因在招投标中有违纪违规行为，被各级行政监督部门列入黑名单并在其限制投标期限内的。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不统一组织踏勘项目现场，由投标人自行踏勘现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1投标预备会：见投标人须知前附表。

#### 1.11 分包

不允许违法分包。

#### 1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

### 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式；

（6）设计任务书。

除上述内容外，根据本章第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改及补充通知，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

2.1.2 投标人应认真阅读招标文件，并检查招标文件是否完整，若发现错漏、缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便修正、补齐。

#### 2.2  招标文件的澄清、修改及补充通知

### 2.2.1招标人不组织集中答疑，投标人如有疑问，应于2023年10月9日17:00时前以不署名的形式将疑问材料发送至362580477@qq.com提交招标人予以澄清。

### 2.2.2招标文件的澄清、修改及补充通知通过“南通市中央创新区建设投资有限公司网站（http://www.ntscid.cn/）通知公告”栏向所有投标人公示。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在网上发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。

### 3．投标文件

3.1 投标文件的组成

本工程投标文件由资格审查资料、技术标、商务标、电子投标文件(U盘或光盘)四部分组成，具体应包括以下内容：

3.1.1资格审查资料

（1）法定代表人身份证明书、授权委托书(如有授权)（格式详见招标文件第五章）；

（2）投标人基本情况表（格式详见招标文件第五章）、企业法人营业执照(副本)复印件；

（3）企业资质证书(副本)复印件；

（4）项目负责人简历表、项目负责人身份证、职称证书复印件；

（5）拟派项目负责人为投标企业正式人员（须提供拟派人员与投标企业双方签订的有效劳动合同）；

（6）指定联合体牵头人授权书、联合体各方共同投标协议书（联合体需提供）；

（7）服务承诺书（格式详见招标文件第五章）。

3.1.2技术标

技术标采用暗标形式，投标人根据招标人提供的设计任务书及评标办法内的技术标评分细则相关要求编写技术标。

暗标要求：本项目技术标采用暗标，技术标文件封面一律采用普通A3幅面空白纸，正文文本一律采用普通 A3幅面打印纸，双面打印，页面方向为横向，正文起始页应当设置目录，技术标中不得出现投标单位名称、人员名称、页眉页脚、页码、水印、业绩或其他任何可以识别投标单位的标记，技术标投标文件字体除图表外统一为宋体，字体大小统一为小四号字体。投标人的投标文件违反招标文件暗标要求的，投标文件技术评审不通过，按无效标处理。

3.1.3商务标

投标函（格式详见招标文件第五章）；

3.1.4电子投标文件(U盘或光盘)

将3.1.1条、3.1.2条、3.1.3条所有资料原件扫描保存为JPGE图片格式或pdf格式。3.1.1条提供资料扫描件均须完整的原件扫描。投标人须对所提供资料的真实性承担相应的法律责任。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价要求

①本次项目报价采用固定下浮率报价，按照《工程勘察设计收费标准》（2002年版），固定下浮率不得小于30%，固定下浮率小于30%的按照无效标处理。约定下浮率为正数，否则视作无效投标处理。

各投标人结合自身情况，参考市场行情、招标文件要求，自主报价。

②现场服务费占设计费的比例不得低于20%。

③设计费计算依据：参考《工程勘察设计收费标准》（2002年版），下浮率固定，不予调整。其中工程设计收费标准的调整系数包括专业调整系数、工程复杂程度调整系数和附加调整系数等系数全部固定为1.0。

如投标报价不能同时满足以上①、②、③点要求的，则该投标文件视为无效投标文件，不予参加评标。

工程设计费=工程设计收费基价*专业系数*复杂系数*附加调整系数*（1-中标下浮率），总价中已包含现场服务费。

最终结算价款的计取基数以设计范围内各项工程最终审计结算价的总和为准。

设计费最终结算价以审计为准。

3.2.2本工程勘察费=招标人确认的符合国家技术规范要求的勘察成果计取国家工程勘察设计收费标准×（1-50%）（该费用必须综合考虑前期调查、现场服务、设计变更补勘等与本批项目勘察有关的一切费用）

勘察费最终结算价以审计为准。

3.2.3投标人的投标报价，应包含招标文件所要求投标人完成本项目的可能发生的设计费、勘察费（包含岩土勘察、管线勘察、地形测绘等）、项目建议书、工程可行性研究、施工现场服务费及应由投标人支付的规费及税金等所有费用。

3.2.4合同报价费率为固定不变价。

3.2.5中标后现场人员的食宿、交通、通讯等费用由中标人承担。

3.2.6投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。请投标人仔细阅读本招标文件，包括合同、设计任务书等章节，认真测算、综合考虑、审慎报价。

3.2.7中标人必须根据招标人的要求对中标设计方案进行修改，直至招标人满意为止，设计费下浮率不作调整。并对所承担项目设计的完整性负责。中标人不履行的，招标人有解除合同、追究违约责任、要求赔偿损失等权利。

3.2.8现场查勘由投标人自行组织，报价时应考虑现场实际情况，由此产生的所有费用均由投标人承担。

3.2.9由于各类疫情影响的卫生防疫要求采取的措施、物资等一切费用由各投标人自行考虑并报入投标报价中。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3未中标人的投标保证金在其定标后予以退还，中标的投标人的投标保证金在合同签订后退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）放弃中标的。

3.5投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3投标文件应采用不褪色的材料书写或打印或复印。并由投标人的法定代表人或其委托代理人按招标文件格式要求签字和盖单位章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

3.5.4 投标文件的份数按投标人须知前附表规定。

### 4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人的投标文件包括由资格审查资料、技术标、商务标、电子投标文件(U盘或光盘)四部分组成。

纸质投标文件由资格审查资料、技术标、商务标三部分组成，均一式肆份，其中正本壹份，副本叁份。

电子投标文件(U盘或光盘)一份。

4.1.2资格审查资料应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查资料”、同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4.1.3技术标应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明“技术标”、同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。技术标不分正副本。

4.1.4商务标文件应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明 “商务标”同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4.1.5电子投标文件(U盘或光盘)，密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明 “电子投标文件”同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。

4.1.6投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

4.1.7投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.5.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并按投标人须知前附表的要求确认投标人是否派相关人员到场；

（3）检查投标文件的密封情况；

（4）当众开标、唱标，并记录在案；

（5）相关参会人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.2.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

### 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差、视为未能对招标文件做出实质性响应，并按前条规定作废标处理：

6.4.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

6.4.2投标文件未按要求加盖投标单位的企业和企业法定代表人印章（或签字）的；

6.4.3如投标文件加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

6.4.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

6.4.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的（不适用于资格后审）；

6.4.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的（不适用于资格后审）；

6.4.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

6.4.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

6.4.9联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

6.4.10投标人的投标报价超出招标文件规定范围的或固定投标下浮率小于30%的；

6.4.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

6.4.12未按招标文件要求提供投标保证金的；

6.4.13投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

6.4.14明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

6.4.15投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的条件的；

6.4.16不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

6.4.17以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

6.4.18不符合招标文件有关暗标的要求；

6.4.19投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

6.4.20投标单位未按招标文件要求填写相关承诺书的；

6.4.21报价中未明确合理的后续服务费占设计费的比例（现场服务费占设计费的比例不得低于20%）的；

6.2.22投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果（指本项目要求的资质）处于不合格状态的；

6.2.23投标下浮率不为正数的。

7．合同授予

7.1 定标方式

评标委员会推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人将在招标公告发布的网站上公示中标结果，公示结束后以书面形式向中标人发出中标通知书。投标人可从上述网站上查看中标结果。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款 ”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

(4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

(5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，经行政监督部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为视为招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

（2）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

（3）招标人预先内定中标人；

（4）其它串通投标行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标、不得允许他人以本单位名义承揽工程，不得串通投标及以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 下列行为视为以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其他单位；

（2）投标人从其它单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字。

9.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

投标人拟在担任本项目的项目负责人不是本单位人员；

通过出租、出借资质证书或者收取管理费等方式允许他人以本单位名义承接工程；

9.2.3 下列行为均视为投标人串通投标：

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

（4）不同投标人的投标报价或报价组成异常一致的；

（5）投标人之间其它串通投标报价的行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

一、评标程序

资格符合性评审→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人。

二、投标人资格审查

1、本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查合格条件后，方可参与后续的评审。

2、评标委员会按下表所列的资格审查合格条件，对各投标人递交的资格审查资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

资格审查标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 具有有效的企业法人营业执照 | 有效的企业营业执照 |
| 2 | 企业资质类别等级 | 且投标人资质必须满足下列两项之一： ①同时具备工程设计综合资质甲级和岩土工程（勘察）乙级及以上资质。 ②同时具备市政行业（道路工程、排水工程）设计乙级及以上资质和岩土工程（勘察）乙级及以上资质。 本勘察设计项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员数最多为两家（含联合体牵头人）。投标过程由联合体牵头人负责，联合体牵头人必须具有工程设计综合资质甲级或市政行业（道路工程、排水工程）设计乙级及以上资质。 | 有效的资质等级证书 |
| 3 | 拟派项目负责人的资格条件 | 必须具备高级及以上技术职称，道路专业，如为联合体投标的，则拟派项目负责人必须为联合体牵头人单位的正式员工。 | ①有效的身份证 ②有效的职称证书（若职称证书不能显示道路专业的，须同时提供学历证书或职称评审材料等可以证明是道路专业的佐证材料） ③提供与投标企业签订的有效的劳动合同 |
| 4 | 指定联合体牵头人授权书、联合体各方共同投标协议书（联合体需提供） | 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。 | 提供签订的指定联合体牵头人授权书、联合体各方共同投标协议书（格式见招标文件第五章） |
| 5 | 服务承诺书 | 服务承诺书 | 服务承诺书 （格式见招标文件第五章） |
| 备注 | 1、上述序号1-3须提供复印件并加盖单位公章，同时提供原件备查，如未提供原件的，则由投标人自行承担因复印件模糊导致的一切后果；上述序号4、5须提供原件。 2、如为联合体投标，则联合体其他成员单位的营业执照、资质证书、服务承诺书均需提供，否则作无效标处理。 3、根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办【2022】2号）文件要求，投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果（指本项目要求的资质）处于不合格状态的，其资格审查不予通过。 |

#### 三、技术标（设计方案，满分为90分）

#### 评标委员会各成员对技术文件以不公开投标人名称的暗标形式就以下内容进行独立评审。

#### 暗标要求：本项目技术标采用暗标，技术标文件封面一律采用普通A3幅面空白纸，正文文本一律采用普通 A3幅面打印纸，双面打印，页面方向为横向，正文起始页应当设置目录，技术标中不得出现投标单位名称、人员名称、页眉页脚、页码、水印、业绩或其他任何可以识别投标单位的标记，技术标投标文件字体除图表外统一为宋体，字体大小统一为小四号字体。投标人的投标文件违反招标文件暗标要求的，投标文件技术评审不通过，按无效标处理。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体设计（满分15分） | 总体考虑方案设计的全面性、合理性等，在交通组织特性、路网衔接等。 | ①优秀：11（含）-15（含）分； ②良好：7（含）-11（不含）分； ③一般：0（含）-7（不含）分。 |
| 2 | 各专业方案设计（满分45分） | 道路方案设计的深度、合理性方面。 | ①优秀：11（含）-15（含）分； ②良好：7（含）-11（不含）分； ③一般：0（含）-7（不含）分。 |
|  |  | 排水、管线方案设计的深度、合理性方面。 | ①优秀：11（含）-15（含）分； ②良好：7（含）-11（不含）分； ③一般：0（含）-7（不含）分。 |
|  |  | 配套工程方案设计的深度、合理性方面。 | 优秀：7（含）-10（含）分； 良好：4（含）-7（不含）分； 一般：1（含）-4（不含）分。 |
|  |  | 设计前期调查资料收集整理情况方面。 | 优秀：4（含）-5（含）分； 良好：3（含）-4（不含）分； 一般：2（含）-3（不含）分。 |
| 3 | 设计经济性（满分10分） | 设计估算编制的条理性、全面性、准确度、深度性方面。 | 优秀：7（含）-10（含）分； 良好：4（含）-10（不含）分； 一般：1（含）-4（不含）分。 |
| 4 | 勘察设计进度安排的合理性（满分10分） | 根据投标人编制的进度方案进行综合打分。 | ① 优秀：7（含）-10（含）分； ② 良好：4（含）-10（不含）分； ③ 一般：1（含）-4（不含）分。 |
| 5 | 服务承诺与保障措施（满分 10 分） | 根据投标人编制的后续设计服务承诺的全面性、可行性等进行综合打分。 | ① 优秀：7（含）-10（含）分； ② 良好：4（含）-10（不含）分； 一般：1（含）-4（不含）分。 |

#### 各投标人技术标的最终得分为所有技术标评委评分的算术平均值，分值小数点后保留两位，第三位四舍五入。

#### 四、商务标评审（满分10分）

#### 1、本次商务标采用设计费固定下浮率报价。

#### （1）投标报价的原则：

#### ①本次项目采用固定下浮率报价，按照《工程勘察设计收费标准》（2002年版），固定下浮率不得小于30%，固定下浮率小于30%的按照无效标处理。约定下浮率为正数，否则视作无效投标处理。

#### 各投标人结合自身情况，参考市场行情、招标文件要求，自主报价。

#### ②现场服务费占设计费的比例大于等于20%；

#### ③设计费计算依据：参考《工程勘察设计收费标准》（2002年版），下浮率固定，不予调整。其中工程设计收费标准的调整系数包括专业调整系数、工程复杂程度调整系数和附加调整系数等系数全部固定为1.0。

#### 如投标报价不能同时满足以上①、②、③点要求的，则该投标文件视为无效投标文件，不予参加评标。

#### 2、商务报价评分方法：

#### （1）确定评标基准价：评标基准价为所有有效报价的算术平均值。

#### （2）投标人的投标报价与评标基准价相等的得10分，与评标基准价相比较，每高1%扣0.1分，每低1%扣0.2分。最多扣10分。（不足1%的，采用插入法，计算结果保留两位小数，第三位四舍五入）。

#### 注：评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变(评标过程中的计算错误可作调整)。

#### （示例：投标人A投标报价为：35%，投标人B投标报价为：42%，投标人C投标报价为：38%；则评标基准价为：38.33%。投标人A得分为：10-（38.33%-35%）/38.33%*100*0.2=8.26分；投标人B得分为：10-（42%-38.33%）/38.33%*100*0.1=9.04分；投标人C得分为：10-（38.33%-38%）/38.33%*100*0.2=9.83分。

#### 五、综合得分=技术标得分+商务标得分。

#### 六、确定中标候选人及中标价

#### 评标委员会按各投标人综合得分由高到低的顺序进行排列，并推荐前3名为中标候选人，本工程第一中标候选人原则上为中标人，中标价为其投标报价。

#### 若综合得分相同时，则按下列办法确定：

#### 1、技术标得分高者优先；

#### 2、若技术标得分仍相同时，则由招标人现场抽签的方式确定。

#### 七、当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单顺序确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

#### 八、本项目的评标办法解释权归评标委员会。

# 第四章 合同书（格式）

建设工程设计合同

工 程 名 称：

工 程 地 点：

发  包  人：

设  计  人：

设计证书等级：

签 订 日 期：2023年   月

建设工程设计合同

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担南通市创新区韩通商业北侧支路工程勘察设计总承包工作，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条  委托范围

2.1 项目概况

2.1.1 项目名称：南通市创新区韩通商业北侧支路工程勘察设计总承包；

2.1.2 项目地点：项目西起观河路，东至静海大道；

2.1.3 项目规模：项目西起观河路，东至静海大道，道路等级为城市支路，设计速度为30km/h，路线全长约376m，道路红线宽度为15m。总投资约为950万元。

2.2 范围

具体实施内容包括：道路、雨污水、管线综合、景观绿化、照明工程、交通设施、电子警察及其他附属设施等全部内容，最终以批复方案为准。

包括但不限于本项目工程地质勘察（含管线物探）、工程测量、方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计（包括主体及所有配套工程）、施工过程的现场配合等后续设计服务及电子版本竣工图（CAD）。还包括其他设计服务内容：需委派专人确保设计各阶段的报批、各类评审等。

如设计人本身无相应资质的，需委托具有相应资质的单位实施，并报发包人审批。设计分包合同需报发包人备案。

2.2.1方案研究及设计阶段：编制项目建议书和可行性研究报告，编制进度计划，调查、走访、摸底等基础性调查工作，根据实际需要对设计人自行获取的地形图进行修测，对设计人自行获取的现状管线图进行现场核实，对投标时的设计方案进行深化，制作效果图等汇报材料，多轮方案的汇报和修改，编制对应某方案的投资估算，规划设计方案的公示服务（含公示牌的制作和安装），参加规划听证会（如有），必要的测量、物探等工作。

2.2.2初步设计阶段：根据批准的方案进行初步设计，编制初步设计概算，协助办理初步设计的报批工作，参加初步设计文件评审，经发包人批准的初步勘察工作（办理占用和挖掘道路、绿化许可手续、水上陆上交通临时管制等），必要的测量等工作。

2.2.3施工图设计阶段：详细勘察（办理占用和挖掘道路、绿化许可手续、交通临时管制等），根据初步设计文件批复或确定的方案进行施工图设计，编制施工图预算及工程量清单，参加由发包人组织的施工图设计文件内审，办理勘察报告以及施工图设计文件的报审工作，勘察报告和施工图审查回复，必要的测量、控制点布设等工作。

2.2.4施工配合阶段：包括勘察设计技术交底、交桩，参加施工图会审，设计代表的驻场服务，参加验槽并签署意见，解决施工中设计技术问题，现场技术指导，必要的补勘、设计变更或补充，必要的工地例会、专题评审会，参加工程预验收和竣工验收，并签署验收意见。

2.2.5其它服务：发包人按照基本建设程序办理相关证照所需的配合服务，施工、监理、设备招标采购时的配合服务，发包人所需的涉及本项目的其它服务。

2.3 其他事项

2.3.1 施工及试运行、竣工验收阶段提供驻场技术服务

设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、提供现场指导、处理有关设计问题。

2.3.2 本工程设计合理使用年限：按照有关规定。

2.3.3设计人进行本工程的设计并提供合同约定的服务时，须遵循和符合发包人的各项设计要求。

2.3.4 设计中各专业负责人及成员均需有同等级别类似道路的经验，否则发包人有权要求设计人更换有关人员，更换两次仍达不到要求的，发包人有权终止合同，所发生的损失由设计人承担。

2.3.5 设计人可将部分专业进行分包，但分包人需得到发包人的书面同意，否则发包人有权终止合同，所发生的损失由设计人承担。

2.3.6 发包人有权指定各专项设计分包单位，但不免除设计人的设计总承包责任，设计人不得提出任何异议。

2.3.7如果在设计标准与规范中对于同一事物出现或提到不同的标准，则应采用其中最新最严格的标准。

2.3.8 如果发包人所要求的任何工作、材料或设备在合同或设计人的设计、规范和图纸中没有提到，然而根据发包人的合理的要求和意见，这些事项是恰当执行合同所必须的，则设计人应视同此事项已在合同中被提到一样实施该项工作，其费用应被认为已包含在合同总价中。

第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件

| 序号 | 名称 | 主要内容 | 对接单位 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计任务书 |  | 发包人 | 方案设计开始3天前 |  |
| 2 | 立项批复 | 发改委同意项目立项 | 发改委 | 取得后3日内提供 |  |
| 3 | 地形图 | 用地及周边建筑现状，用地性质 | 自然资源局 | 取得后3日内提供 |  |

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件

4.1设计服务期限要求：自发包人与设计人签订合同之日起至本工程完工验收之日止。

4.1.1中标后，根据发包人提出的方案设计开始起，10天内向发包人提交方案设计成果及相关所需材料，其中包括完成勘察、测量、物探等所需前期工作；

4.1.2初步设计阶段：方案设计审查通过后15天内向发包人提交初步设计文件和工程概算等所需材料；

4.1.3施工图设计阶段：初步设计审查通过后25天内向发包人提交施工图设计文件，同时提交施工图审查所需材料；

4.1.4后续服务：施工开始至工程竣工验收止。

施工图设计文件应满足施工图设计深度及进度要求。此外，设计人负责设计文件审查期间、施工招标期间、施工期间、完工验收及后评价等各阶段的服务工作，并提交相应的勘察设计报告、设计概算等有关技术资料。

备注：设计成果阶段性汇报文件由设计人根据发包人要求份数进行提供。各阶段成果均需提供电子版文件。

第五条  合同价款及支付方式

5.1合同价款

5.1.1 本合同暂定总价（即总设计费）根据《工程勘察设计收费标准》（2002年版）及下浮率     %进行计算。其中：工程设计收费标准的调整系数包括专业调整系数、工程复杂程度调整系数和附加调整系数等，所有系数均为1.0。

5.1.2本项目建安投资总额约为980万元，则本合同暂定总价（即总设计费）为人民币大写     元（小写：¥      元），其中已包含现场服务费，为总设计费的     %，包括技术咨询、现场验收等服务及相应费用。

5.1.3 最终结算价款的计取基数以设计范围内各项工程最终审计结算价的总和为准。

设计费最终结算价以审计为准。

5.2设计费支付进度详见下表：

| 序号 | 付费次序 | 付费比例 | 付费额 （万元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一次付费 | 30% |  | 方案设计成果交付，并经规划部门批准后 | 付款基数为暂定合同总价 |
| 2 | 第二次付费 | 10% |  | 初步设计成果交付，并经有关部门审核批准后 | 付款基数为暂估合同总价 |
| 3 | 第三次付费 | 30% |  | 施工图设计成果交付，并有关部门审核批准后 | 付款基数为暂估合同总价 |
| 4 | 竣工验收 合格 | 20% |  | 项目竣工验收合格或投入使用后 | 根据已签订的合同总额进行总投资的初步计算，作为付款基数 |
| 6 | 最后付费 | 10% |  | 项目经审计部门审核确认后 | 根据已签订的合同总额进行审计，作为付款基数 |

备注：①如果有无需提交审图机构审查的专业（专项）施工图设计成果，应于该项设计成果交付且经发包人招标完成后或书面认可通过后支付相应设计费，支付比例按照上表。

②市政施工总承包施工招标时各专项设计需全部完成。

5.3 说明

设计人须根据支付进度提前向发包人递交书面支付申请并附税务部门认可且符合发包人财务制度的正规发票。

第六条  双方责任

6.1 发包人责任

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限的，设计人有权按本合同第四条的约定顺延交付时间。

6.1.2 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件，费用由设计人自行承担。

6.2 设计人责任

6.2.1 设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及本合同约定的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，设计人应对加盖“工程设计出图专用章”的正式设计文件负责。

6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：国家现行相关法律法规及规范。

6.2.3 设计合理使用年限为 按相关规定 。

6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5 设计人在交付设计文件后，应根据发包人要求参加有关部门设计审查会议，并根据审查结论进行调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理施工现场有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.2.7 设计人的总承包责任

当有设计分包或发包人指定分包时，设计人应承担设计总承包责任，具体包括：

（1）对本合同范围内的所有设计成果负全部责任；

（2）协调跟踪所有设计进度；

（3）根据发包人要求，调整分包设计；

（4）负责对分包设计成果进行审核。

6.3设计质量控制

6.3.1设计人对本合同项下的项目的设计质量在设计使用年限内负责。

6.3.2设计人应做好设计的质量管理工作，建立健全设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

6.3.3对设计文件的基本要求包括但不限于

（1）设计文件的编制深度应符合有关中华人民共和国的相关法律、法规、规章、标准、规程、管理办法等各类规范和本合同的要求；如因为政府相关部门审批需要有其他图纸需求的，设计人应当满足政府部门审批的所有要求。

（2）设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并具有足够的可实施性。

（3）设计人应根据国家有关规范、标准要求，保证建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限，并应在设计文件中注明相应的合理使用年限。

（4）设计文件必须保证项目工程质量和安全等方面的要求。

（5）本工程的设计要根据发包人的要求严格控制成本。设计人应及时将有关设计资料提供给发包人，发包人安排专业人员在设计的不同阶段，及时对预算控制提出专业意见。设计人应对上述意见给予充分重视，在双方协商的基础上完成设计成果。

（6）双方明确，设计人所完成的设计图纸应采用公制。

6.4设计文件的报送和审查包括但不限于：

6.4.1设计人按设计任务书和发包人工作进度计划的要求，向发包人提交各阶段的设计文件。

6.4.2设计人提交的各阶段设计的设计文件，应按国家有关行政管理部门所规定的设计文件审查程序进行审查。设计人应为审查提供必需的文件及方便，接受审查意见，根据审查的结果及时修改相应的设计内容。

6.4.3设计人各阶段方案、扩初设计文件必须接受发包人或发包人代表的审查。发包人及发包人代表的审查并不免除设计人的责任。

6.4.4各阶段施工图设计根据国家、省、地方有关规范、标准要求进行设计，并必须获得项目所在地施工图审图机构通过。

6.5施工现场服务

设计人员服务内容包含但不局限于如下范围：

6.5.1 参加发包人或政府部门的审查会；

6.5.2 参加工程施工招标答疑；

6.5.3 工程技术交底；

6.5.4 工程检验及验收；

6.5.5 驻施工现场服务，及时解决施工过程中与设计有关的技术问题；

6.5.6 参加工程工艺设备调试；

6.5.7 与设计相关的关键工序现场指导；

6.5.8 设计变更处理；

6.5.9 工程例会、专项例会；

6.5.10 工程竣工验收；

6.5.11 工程回访；

6.5.12 其他应由设计人提供的服务。

6.6 配合工程施工招标

设计人应根据发包人的要求，及时提供施工、材料、设备等招标工作的技术参数、规格要求等，并审核招标文件、答疑文件及合同条款中相关的技术条款。

6.7设计人员安排

6.7.1设计人员

6.7.1.1设计人需保证主设计师或副设计师能定期到现场提供服务。

6.7.1.2设计人应确保主设计师或副设计师在施工图设计完成之前为本工程设计提供服务。

6.7.1.3若设计人的工作进度未按发包人确定的设计进度计划进行时或有不能达到设计进度计划的可能时，发包人有权要求设计人增加设计人员和/或相关的其他专业人员，设计人应立即安排，其费用应被认为已包含在合同总价之中。

6.7.1.4除遇不可抗力外，设计人不能在未经发包人书面同意下，撤换本项目的项目负责人，或项目总设计师，或现场设计代表。如果设计人不遵守上述约定，未经发包人同意更换任何一位上述人员，设计人除承担违约责任外，上述违约行为可构成发包人单方终止合同的原因。

6.7.1.5设计人如确需更换本项目的设计负责人、各专业主设计师或现场设计代表，应至少提前7天以书面形式通知发包人，说明更换的原因，提供继任人的相关资格证明和简历，征得发包人的书面同意后方可更换。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。但无论如何，相关人员的更换不得影响本项目的进度和质量要求。

6.7.1.6如果发包人认为任何设计人员渎职或不能胜任工作或从事违法活动或有不正当行为，发包人有权以书面方式要求更换。设计人在收到此书面通知后应在7天内派出能充分胜任工作的人员替换，并使发包人满意。如设计人不按约定替换，发包人可追究设计人的违约责任。如因设计人的设计人员的任何不当行为对发包人造成损失的，设计人应当对发包人承担相应的赔偿责任。

6.7.2现场设计代表

在工程施工阶段，设计人必须派出至少一名设计代表在发包人要求的时间内进行现场指导施工，处理与设计有关的技术问题。设计代表的专业人员，根据工程进展和发包人需要，不同阶段委派不同的专业人员，且必须具有解决技术问题的能力。现场代表应经发包人面试同意，发包人有权要求更换现场代表。

6.7.3本合同主要设计人员姓名及执业资格

项目负责人：            执业资格：

身份证号：              手机号：

6.7.4 发包人拟派项目负责人

姓名：                手机号：

6.7.5所有设计人员均需具有类似项目的设计经验，且具备中级及以上职称。

第七条  设计进度

设计人应向发包人保证，收到中标通知书时，立即开始工作。具体按合同第四条执行。

第八条  变更设计与索赔

8.1变更设计

8.1.1在项目实施过程中，发包人对设计人的工作范围所做的包括增加、减少或修改的变更，或根据实际需要对各设计阶段时间进度计划所做的调整，构成变更设计。任何此类变更将以书面形式通知设计人。

8.1.2如果由于发包人设计要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更（如由于设计方案的更改发包人对工程设计要求发生重大改变而造成设计修改；或其他不可抗力造成的设计文件重大变更修改）导致设计人的设计返工，且这些返工是超出设计人所控制的范围，设计人可按照合同所规定的“索赔”程序及与发包人协商确定的关于变更设计计费依据和方法的规定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改，以反映更改后产生的费用和/或工作时间的增加。

8.1.3如果由于发包人设计要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按照合同所规定的“索赔”程序及与设计人协商确定的关于变更设计计费依据和方法的规定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间作可共同接受的修改，以反映更改后产生的费用和/或工作时间的减少。

8.1.4在审查和商谈变更期间，设计人不得中止履行本合同。设计人应严格按照本合同的规定执行一切变更。

8.1.5 主体市政工程各专业设计必须由设计人完成，不允许分包，对于各专项设计,设计人可以进行专业分包，分包单位的相关资料需提前报发包人，分包人的资质得到发包人书面确认后才能进行分包。

8.2索赔

8.2.1如果发生设计人认为可由此提出增加合同价格或延长计划完工时间要求的事项，设计人应于该事项发生后5个工作日内书面通知发包人。在该事项发生后10个工作日内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价格和工作进程的变化的详细估算。发包人不对任何设计人知道或应该知道但未按本款提出的索赔要求或将来的索赔要求承担责任，视为设计人放弃该索赔要求。设计人同意在任何此类要求悬而未决期间继续履行工作。除非经发包人明确书面同意，发包人不受设计人要求的对合同价格或工作进度作调整的约束。对详细估算金额发生争议时，以发包人委托第三方机构的审计结果为准。

8.2.2如果发生发包人认为可由此提出减少合同价格或缩短计划完工时间要求的事项，设计人应对因该事项引起的合同价格和工作进程的变化做出详细估算并报发包人审核。设计人同意在任何此类要求悬而未决期间继续履行工作。对详细估算金额发生争议时，以发包人委托第三方机构的审计结果为准。

第九条  违约责任与赔偿

9.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费。

9.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，如果设计人不存在任何违约行为或逾期违约行为，费用在到期时仍未支付，则被认作是迟付，发包人应偿付逾期的违约金。每逾期支付一天，承担应支付金额而未支付金额的万分之一逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间相应顺延。但发包人依合同约定暂不向设计人支付款项的情形除外。

9.3 发包人未按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，逾期超过30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按第9.1条规定支付设计费。

9.4 因设计人原因未能按照设计进度计划的约定交付每阶段的设计成果，则被认作是延迟履行义务。如果由于设计人原因超过20天仍未交付此阶段的设计成果或验收不合格的，或因设计人交付的设计成果未能满足国家规范导致有关部门未批准超过2次的，发包人有权解除合同并向设计人索赔包括但不限于全部设计费用、违约金人民币3万元、律师费、差旅费等维权费用以及所造成的损失，损失包括误工费、材料费、管理费、财务费用等所有直接费用和间接费用。

9.5 设计人未按规定交付设计文件（包含各专项设计，发包人书面同意延长期限的情况除外），每逾期一天，发包人有权将设计总费用的万分之一作为逾期违约金，并在设计支付款项中按实扣除。

9.6 如果设计人所提交的设计方案不完善、深度不够、质量低劣而造成质量问题或工程返工，或达不到合同约定的设计要求，除由设计人负责在发包人约定的时间内继续完善、修改设计外，发包人有权向设计人索赔并要求设计人赔偿由此造成的直接损失。

9.7如果发包人对任何一次的设计费有任何争议时，可在收到付款通知之日起20天内以书面形式通知设计人，并列出产生争议的原因，设计人应在10个工作日内回复或解决，有争议的款项的付款时间相应顺延至争议得到解决之日。

9.8 合同生效后，设计人由于自身原因要求终止或解除合同，设计人除双倍返还定金、退还已支付的设计费外，发包人未支付的设计费用不予支付，给发包人造成损失的，发包人有权依法进行索赔包括但不限于违约金人民币3万元、律师费、差旅费等维权费用。

9.9 补偿

设计人同意补偿发包人因下列事项而产生的或与下列事项有关的任何索赔、要求、诉讼、责任、损失或费用，保护其不受损害，同时发包人有权解除合同，并向设计人索赔。包括：

9.9.1 设计人违反了或被控未遵守任何适用法律。本条款包括但不限于有关机关的罚款或惩罚，以及因设计人由于未缴税款或被控未缴税款而引起的处罚或索赔。

9.9.2 设计人提供的设计成果或任何服务成为或可能成为侵犯专利权、商标权、版权或其它知识产权的诉讼目标。

9.9.3 因设计人的不当作为或不作为而引起的人员伤亡（包括发包人所属人员、设计人的雇员）或财产损失（包括发包人、其他人的财产）。

9.9.4 设计人擅自分包或转包的，发包人有权单方解除合同并要求设计人支付约定损失赔偿金人民币1万元，并有权要求设计人承担损害赔偿责任。

9.9.5 设计人违反合同其他条款，也构成违约，并应赔偿由此给发包人造成的全部损失。

9.10 发包人有权在应支付给设计人的任何款项中扣除设计人应承担的违约金和赔偿金。

第十条  设计成果的提交

10.1成果内容需包含：设计方案（含主体及配套）、项目建议书、工程可行性研究、主体及配套工程的初步设计、施工图设计、施工现场服务及相关的岩土勘察、管线勘察、地形测绘等工作。

设计成果应符合国家现行城市市政道路及桥梁设计标准，充分表达设计理念。设计应充分考虑本项目的特点，设计方案应符合南通市中央创新区相关规划，注重工程的功能性、景观性与经济性，与区域空间环境相协调。此外，设计成果还应充分考虑施工期间现状道路的交通组织。

提供纸质版蓝图应不少于8份，满足发包人使用需求。

10.2在单体各阶段方案设计结束时，设计人应向发包人提供完整的书面设计文件和电子版文件（图像文件JPG格式，图形文件DWG格式，并刻盘），并承担相应的费用。

10.3在各阶段初步设计结束时，设计人应向发包人提供完整的书面设计文件和电子版文件并刻盘，并承担相应的费用。

10.4设计成果的提交地点为工地现场或发包人指定地点。

10.5现场配合：如现场遇到疑难问题，设计人应在接到通知后1小时之内提供响应，在4小时之内到达现场协助处理，直至问题解决为止。设计人如遇特殊情况不能按时配合的，应提前与发包人进行沟通并取得发包人同意。

第十一条  知识产权

11.1设计人应保证其准备或提交的全部设计文件在中国境内或境外没有且不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于版权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密。

11.2设计人应保证，如果其设计文件使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，设计人已经获得权利人的适当授权。设计人应进一步保证，发包人使用其设计文件在中国境内或境外没有且不会侵犯其他人的知识产权（包括但不限于版权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密，并应当承担发包人因被指控侵犯上述权利而产生的或与此有关的任何及所有责任，并赔偿发包人由此发生的任何及所有成本、费用和损失。

11.3设计人在履行和完成本合同项下的设计工作过程中准备或开发的一切资料，包括文件、计算、地图、报告、数据、模型和样品，以及其中含有的所有发明和可授版权（包括版权的商业使用权，如：商业推广、纪念品等由版权而带来的延伸产品的开发）的资料，应于制作或准备时（无论是否被交给发包人）成为发包人独有的排他性财产而不受任何限制。发包人有权使用上述资料以履行本合同。该资料应与本合同项下发包人提供给设计人的其它资料一起，经要求在本合同结束或终止的时候，交给发包人。设计人同意无条件签署发包人认定为确立和完善发包人该所有权和产权所必要或合理的一切文件，并采取发包人要求的一切步骤。

11.4发包人在本项目上对设计方案、设计成果拥有完整的知识产权；并有权在本项目上自由使用、处置设计方案、设计成果。

11.5本合同生效后，无论本合同存在任何争议，或因任何原因而导致本合同终止、解除，设计人均应立即将其为履行本合同项下义务已形成的、尚未提供的设计成果全部交付给发包人，并进行设计交底。

11.6设计人保证拥有其提供的所有图纸、说明、电子文件、计算机程序（包括程序产生的数据）的知识产权。

11.7本项目的图纸和说明不能被设计人或其他第三方部分地或全部地用于本工程以外的其他项目。

11.8设计人应保护发包人的知识产权，未经发包人同意，不得将发包人的资料、文件擅自修改、复制、发表、出版、发行、制作成音像资料或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，发包人有权索赔。

11.9设计人拥有本项目设计成果的署名权，并可将设计成果仅用于营销宣传、职称评定、著作论文发表、项目评奖等目的。

第十二条  保密

设计人对在设计过程中了解到发包人的经营情况、商业秘密、技术秘密以及其它不公开的信息负有保密义务；未经发包人许可，向第三人泄露、提供保密资料或信息，给发包人造成损失或其它不良后果的，设计人应当赔偿损失。

第十三条  争议解决

13.1本合同的订立、效力、解释、执行及其争议的解决均受中国法律的管辖。

13.2在本建设工程设计合同履行期间，如发生争议，发包人与设计人应及时协商解决，协商不成时，双方同意向项目所在地的人民法院起诉。

13.3在争议解决期间，双方应在不影响工程规划、方案设计进度的一切方面继续履行本合同。

第十四条  其他

14.1 发包人通知的加晒图纸按照以下原则在设计费结算时增加相应费用：小于A2图幅每张0.5元、A2图幅每张0.8元、A1图幅每张1.5元、A0图幅每张3元、其余特殊规格按照面积折算为A0图幅计算，邮费按实际费用支付（须有发包人项目负责人签字确认加晒量的证明）。如施工单位需要另行增加晒图，价格另行协商。

14.2 设计人提交供审计部门审计合同价格所需资料后，6个月内未完成审计，则视为审计结束。发包人按项目所在地规划部门核实的地上计容面积付清剩余尾款。

14.3 本合同将以中文表述，当其它语言的版本与中文版本之间有表述和理解上的差异时，应以中文版本为准。

14.4 发包人超出合同工作范围要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

14.5 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。

14.6 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合驻厂加工定货时，除人员工资、制装费外，其他费用由发包人承担。

14.7 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除人员工资、制装费外，其他费用由发包人支付。

14.8发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行支付费用。

14.9 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：   /   。

14.10由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

14.11本合同一式 捌 份，发包人 肆 份，设计人 肆 份。

14.12本合同经双方签章后生效，合同生效后，按规定到项目所在地市级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

14.13本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电子邮件、短信、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.14本项目设计工作质量考核，根据发包人要求。

14.15本工程的招投标文件为本合同的有效组成部分，包括合同条件及设计任务书等，不一致处以本合同为准。

14.16未尽事宜由双方协商解决，协商不成则依法向该项目所在地的人民法院起诉。

（此页无正文，为签署页）

甲方：（盖章）                      乙方：（盖章）

法定代表人：                       法定代表人：

业主代表：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

签约日期：    年  月   日

鉴证部门：（盖章）

鉴证人：

地址：

电话：

鉴证日期：    年  月   日

南通市建设工程勘察合同

江苏省南通工商行政管理局

监制

南  通  市  建   设   局

说明

- 凡在南通地区承担建设工程勘察任务的单位，统一使用本合同。

- 填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐全。

- 本合同由南通工商行政管理局、南通市建设委员会共同制定，南通市建设委员会发放，任何单位不得翻印。

- 申请鉴证建设工程勘察设计合同应当提供下列材料：

  - 建设工程勘察合同正本、副本；

  - 营业执照副本；

（三）签订建设工程勘察合同法定代表人或委托代理人资格证明；

（四）其它有关证明材料。

委托方（甲方）：

承包方（乙方）：

甲方确定由乙方进行南通市创新区韩通商业北侧支路工程勘察工作。根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计合同条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《江苏省建设工程勘察设计管理办法》等有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程地质勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。

- 工程勘察范围：

1.1工程建设地点：

1.2工程概况：

1.3 技术要求：满足设计要求和施工图审查要求

- 甲方按时向乙方提供下列文件资料

| 项 目 名 称 | 文件资料份数 | 提供日期 |
| --- | --- | --- |
| 一、提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件 | 1 |  |
| 二、提交工程项目的坐标与标高资料 | 1 |  |
| 三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件 | 1 |  |

- 乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果

| 勘察成果名称 | 提交日期 | 提交份数 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岩土工程勘察报告 | 接到甲方通知后10日内完成并提交报告 | 8 | 合格 |

3.1勘察成果规定提交八份，超过八份另行计费。

3.2工程有效期限以甲方合同规定为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。

3.3报告应包括下列内容：

3.3.1 勘察目的、任务要求和依据的技术标准；

3.3.2 拟建工程概况；

3.3.3 勘察办法和勘察工作布置；

3.3.4 详细查明拟建工程范围内岩土层结构、深度、分布和岩土物理力学性质，提供各岩土层物理力学性能指标，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力；

3.3.5 详细查明拟建场地范围内的暗河、暗滨、孤石等不良地质现象，并分析其成因、分布范围及对工程建设可能产生的不利影响；

3.3.6 详细查明场地地下水类型、埋藏条件、变化幅度；评价地下水对建筑材料的腐蚀性；

3.3.7 对拟建场地范围内的饱和砂（粉）土进行液化判别，判别其在地震时液化的可能性及液化等级，判定场地等级；

3.3.8 对拟建道路地基作出岩土工程分析评价；

3.3.9 提供地基处理的设计参数，并推荐可行的地基处理方案，对工程及施工过程中的注意事项提出合理化建议；

3.3.10提供地基变形计算参数，预测道路的变形特征，有条件时提供当地沉降计算经验系数；

3.3.11成果报告应附下列图件：勘探点平面布置图、工程地质柱状图、工程地质剖面图、原位测试成果图表、室内试验成果图表以及根据设计要求和国家标准规范规定需要的其他图表；

3.3.12其它根据工程性质要求提供的其它内容；

3.3.13工程勘察报告应对工程施工和使用期间可能发生的岩土工程问题进行预测，提出监控和预防措施的建议。勘察报告的文字、术语、代号、符号、数字、计量单位、标点均应符合国家有关标准的规定。

3.4勘察工作的后期服务

3.4.1参与验槽、验桩工作，对基础验槽、验桩工作签字确认，并加盖公章；

3.4.2参与基础工程验收，并对基础工程质量报表签字确认，并加盖公章；

3.4.3参与竣工验收，对工程质量进行评估，并加盖公章。

第四条  取费标准及拨付办法

4.1勘察费依据国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。

4.2本工程勘察费=甲方确认的符合国家技术规范要求的勘察成果套取国家工程勘察设计收费标准×（1-50%）（该费用必须综合考虑前期调查、现场服务、设计变更补勘等与本批项目勘察有关的一切费用）,其中，现场服务费占勘察费的比例为   % 。

4.3本工程勘察费暂估为 （大写）：      元整，（小写）：                 元（勘察费计算式=             *（1-50%））

勘察费最终结算价以审计为准。

4.4勘察费的支付方式：勘察成果满足设计要求并通过施工图审查后10天内，支付相应工程结算总价的70%；余款在工程竣工验收合格后10天内一次性（不计息）。每次付款前，乙方需提供合法有效的增值税专用发票。

如因甲方原因（土地手续等原因），造成勘察成果报告无法出具正式审查报告，则在取得勘察成果初步审核报告后30天内，支付合同总价的60%；余款同上。

第五条 双方责任

5.1 甲方

5.1.1 甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料（包括地下管线、地下构筑物的资料），并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。

5.1.2勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.3 维护乙方提交的勘察成果，不得擅自修改、转让。

5.1.4 由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费。

5.2  乙方

5.2.1 派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。

5.2.2 在勘察前，充分勘察现场提出需甲方配合的事项并提交勘察纲要或勘察组织设计。

5.2.3 勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。

5.2.4 按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量承诺负责。

5.2.5 讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工的要求。

5.2.6 乙方应认真勘察现场，充分考虑现场的各种不利条件并自行解决。如勘察过程中所涉及到的场地处理、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、临时通行道路修筑、施工扰民及影响施工正常进行的有关问题等，所产生的费用由乙方承担。

第六条  违约责任

6.1 甲方未按合同规定日期及时支付勘察费，每超过一日，应按银行同期贷款利率偿付未支付勘察费的逾期违约金；乙方未按合同规定的日期提交勘察成果，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6.2 由于乙方原因造成勘察成果质量低劣或错误，不能满足设计要求时，乙方应当继续完善勘察，减收或者免收勘察费并赔偿损失。因乙方上述原因，造成设计及后续施工出现问题并给甲方造成损失时，所有损失由乙方承担。

6.3 由于乙方原因未按合同规定时间提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费百分之一 。

6.4 乙方的成果报告不符合本合同约定或成果报告出现遗漏或错误，经甲方认定情节较为严重导致后续工作发生变更、反复的，每发现一次，除合同明确的其他违约责任外，另扣除2000元勘察费用作为处罚。

6.5 乙方必须确保其所出具的成果报告能满足甲方项目报批、设计、施工、资料备案等相关要求，如因乙方的资质或成果报告质量等原因无法满足上述要求的，乙方必须采取补救措施并负责解决，相应费用已包含在合同价款内，结算时不予增加。如乙方拒绝或无法解决的，视为乙方违约并承担由此引起的甲方所有损失，违约赔偿金最高不超过本合同总价的5倍金额，具体根据甲方实际损失进行计算。

第七条  其他

7.1  本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，由当地建设行政主管部门或工商行政管理部门调解；调解不成时，双方同意由 南通 仲裁委员会仲裁（双方不在合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的，可向项目所在地人民法院起诉）。

7.2  其他事项

1、勘察报告需满足国家现行规范及设计要求。

2、勘察报告提交后根据工程进展进行及时跟踪服务，并及时办理相关手续。

3、合同生效后，甲方无故要求终止或解除合同，乙方未开始勘察工作的，不退还甲方已付的定金或甲方按照专用合同条款约定向乙方支付违约金。

7.3  本合同未尽事宜，由甲乙双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电子邮件、短信、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

7.4  本合同自甲乙双方签字盖章后，在30日内由乙方报南通市住房和城乡建设局备案（如需），甲乙双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。

7.5  由甲方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄露给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何原因终止，本条款一直约束乙方。

7.6  本合同的委托成果归属于甲方所有。

7.7  乙方项目负责人为：         。

7.8  本工程的招投标文件为本合同的有效组成部分，不一致处以本合同为准。

7.9  本合同一式陆份，双方各执叁份。

7.10 本合同经甲、乙双方签字盖章并备案（如需）完成后生效。

委托方单位名称：             承包方单位名称：

（盖章）                      （盖章）

法定代表人：                 法定代表人：

单位地址：                   单位地址：

邮政编码：                   邮政编码：

电    话：                   电    话：

电    传：                   电    传：

开户银行：                   开户银行：

银行帐号：                   银行帐号：

市建设行政主管部门

备案意见

（盖章）

审查号：

审查日期：    年    月

附件：地质勘察工作质量考核表

| 内容 | 处罚金额（如不达标） |
| --- | --- |
| 勘察进度 | 本合同6.3条及招标文件相应条款 | 本合同6.3条及招标文件相应条款 |
| 勘察报告质量 | 本合同6.4条、6.5条及招标文件相应条款 | 本合同6.4条、6.5条及招标文件 相应条款 |
| 工作 配合 | 委派专人配合设计单位进行相关设计工作 | 每次按2千元以上 计算违约金 |
|  | 根据工程需要及时参加各项验收 | 每次按2千元以上 计算违约金 |
|  | 及时参加图纸答疑、必要时的现场答疑等 | 每次按2千元以上 计算违约金 |
| 其他 | 本合同及招标文件其他内容 | 本合同及招标文件 其他内容 |

备注：

（1）除上述主要考核内容外，乙方需按合同约定承担相应违约责任，且甲方有权追究（如有）。

（2）乙方违反上述考核内容，甲方除可以按处罚金额相应处罚外，可根据合同约定追究违约责任或要求赔偿损失。

（3）甲方有权将上述各项处罚金额直接从应支付给乙方的费用中扣除。

廉洁协议

甲方：

立协议单位：

乙方：

为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省、市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲、乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得为获取某些不正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、乙方在设计活动中有违法行为的，将被记不良记录。有不良记录者，视情况暂停市场准入直至永久停止市场准入。

十四、本廉洁协议作为          的附件，与工程设计合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议壹式肆份，甲方执贰份、乙方执壹份，送交鉴证部门壹份。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

法定代表人（或代理人）：               法定代表人（或代理人）：

地址：                                地址：

电话：                                电话：

签约日期：2023年 月 日

鉴证部门：（盖章）

鉴证人：

地址：

电话：

鉴证日期：   年   月    日

# 第五章  投标文件（格式）

（项目名称）

投标文件

（资格审查资料/商务标/电子投标文件(U盘或光盘)）

投   标   人：               （盖单位公章）

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

年        月        日

一、 投标函

致：      （招标人名称）           ：

根据已收到的                                        （项目名称）招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术标准与规范、招标内容与要求、设计任务书和设计所需的相关资料及其他有关文件，我方愿按照《工程勘察设计收费标准》(2002年版)下浮百分之    （     %）的价格（设计费中含现场服务费     %，不得低于总设计费的20%），并按上述招标文件要求承包上述项目的设计总承包任务及相关服务，包括后续服务工作。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、本工程勘察费=招标人确认的符合国家技术规范要求的勘察成果计取国家工程勘察设计收费标准×（1-50%）（该费用必须综合考虑前期调查、现场服务、设计变更补勘等与本批项目勘察有关的一切费用）

2、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、其他补充说明：（补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：               (全称、盖章)

投标人代表：           (代表人盖章、签字)

地址：                                  邮编 ：

电话：                                  传真：

日期：          年      月     日

## 二、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖单位公章)：

日   期：        年      月      日

附法定代表人身份证复印件：

## 三、授权委托书

本人　　　　(姓名)系　　　　(投标人名称)的法定代表人，现委托(姓名)　　　　为我方代理人，以本公司的名义参加              (招标人名称)的                    工程投标。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　　　　(项目名称)　　　　(标段名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认，其法律后果由我方承担。

委托期限：　　　　　　。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：　　　　　　　　　　(盖单位公章)

法定代表人：　　　　　　　 (签字或盖章)

身份证号码：

委托代理人：　　　　　         (签字)

身份证号码：

年　　月　　日

附代理人身份证复印件：

## 四、投标人概况表

| 投标人 |  |
| --- | --- |
| 单位地址 |  | 邮 编 |  |
| 成立时间 |  | 营业执照编号 |  |
| 单位性质 |  | 开户银行及账号 |  | 注册资金（万元） |  |
| 资质等级 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 职 工 概 况 | 职工总数 |  |
|  | 教授级高级工程师人数 |  | 技术人员 总 数 |  |
|  | 高级工程师 人数 |  | 工程师 人数 |  |
|  | 单位行政和技术负责人情况 |
|  | 姓名 | 职务及职称 | 年龄 | 专 业 |
| 单位简介： （主要说明组织机构、业务开展情况等） 附件：营业执照的扫描件或复印件 资质证书扫描件或复印件 法人代表：（签名、盖章） 单 位：（公章） |

填表说明：（1）“投标人名称”栏应填写投标单位全称；

（2）本表可加页。

如为联合体投标，则联合体各方均需提供。

## 五、拟派往本招标工程项目负责人简历表

投标人名称

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任项目负责人 年限 |  |
| 职称证书号 |  |
| 类似业绩 |
| 建设单位 | 项目名称 | 委托内容 | 在本项目担任职务 | 备注 |

## 六、投入本项目主要人员一览表

| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 注册执业 资格 | 专业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 二 | 其他人员 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | ……… |  |  |  |  |  |
| 三 | 后续服务人员 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | ……… |  |  |  |  |  |

填表说明：（1）本表可加页；

投标人：               （全称）（盖单位公章）

日    期：     年     月     日

## 七、服务承诺书

致 （招标单位名称）  ：

我方（投标人名称）          ，参加你方的             （工程名称）       工程的勘察设计投标事宜，作向你方作如下郑重承诺：

1、参与             （工程名称）      的勘察设计人员均为我单位的正式合法职工，本项目勘察设计组办公地点在我单位。

2、投标材料中项目组人员与实际参与勘察设计的人员完全一致。投标材料中所提供材料真实准确，不存在弄虚作假的情况。

3、项目负责人将全过程参与并组织上述工程的勘察设计及后续服务工作。

汇报成果、协助招标人办理相关行政报批手续等所有环节均由项目负责人参与办理。

4、我方将严格执行勘察设计招标文件中提出的关于后续设计服务的全部要求。

5、自愿接受招标人在项目勘察设计过程的抽查，如发现违反以上承诺及招标文件要求、合同条款的现象，我方愿意接受招标人的相关处罚决定和接受招标人单方面终止合同。

6、我方保证不转包、不违法分包中标工程，并随时接受业主及相关部门监督。若我方在项目实施过程中违背上述承诺，出现转包或违法分包等行为，我方愿意承担相关法律责任。

7、（该条由设计单位自行增加承诺及保障措施）

投标人 (盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日  期：        年     月   日

注：第 7条为设计单位自行增加承诺及保障措施。

如为联合体投标，则联合体各方均需提供。

八、指定联合体牵头人授权书

本人（姓名）系（联合体成员方单位名称）的法定代表人，为参与        （项目名称）的投标，我方与 （联合体牵头方单位名称）组成联合体，与其共同投标，并授权（联合体牵头方单位名称）作为联合体的牵头人，全权代表我方负责本工程的投标，其签署的投标文件已表达了我方意志，我方均予认可，凡涉及我方的投标文件资料由我方如实提供。

特予授权，因此产生的法律后果由我方承担。

联合体成员单位：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：

联合体牵头单位：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：

注：本授权书仅供联合体投标填写。

八、联合体各方共同投标协议书

（甲公司名称） 和（乙公司名称，即联合体成员单位，下同） 自愿组成联合体，参加        （项目名称）投标。现就有关事宜订立协议如下：

1、（甲公司名称）为联合体牵头方，（乙公司名称） 为联合体成员方（附双方法定代表人签署的《授权书》）；

2、联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由牵头方负责与业主联系。

（2）投标工作由联合体牵头方负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头方代表联合体办理投标事宜，联合体牵头方在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a、联合体牵头方和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负有连带的和各自的法律责任；

b、联合体牵头方代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括工程价款支付）均由联合体牵头方负责；

c、联合体各方分工原则以及各方拟承担在其资质承担范围内的的工作和责任如下：。

（5）投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

（6）双方均有义务提供足够的资料，以满足招标人对投标资格的要求。

（7）联合体的投标文件、招标人的招标文件、联合体与招标人签订的合同均对双方具有约束力。

（8）联合体的一方没有履行自己的义务时，应承担另一方由此而造成的直接损失。

（9）因联合体的一方或双方没有履行自己的义务，造成联合体在履行与招标人的合同时违约或联合体与招标人的合同无法继续履行时，直接责任方应承担相关责任。

3、本协议书自签署之日起生效，在上述（4）a所述的合同书规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头方应将该协议书送交业主。

4、本协议书正本一式四份，送业主代表一份，中标后送建设单位存档一份，联合体成员各一份；副本一式六份，联合体成员各执三份。

5、签署本协议书后，投标文件中签署联合体牵头人的法定代表人或授权委托人、单位印章即可代表联合体双方的意志。

6、各方不得再以自己名义在本项目中单独投标或与其它投标人组成联合体投标。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究违约责任。

甲公司名称：（全称）（盖章）              乙公司名称：（全称）（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）               法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日                          年   月   日

注：本协议书仅供联合体投标填写。

第六章 设计任务书

根据《南通市中央创新区控制性详细规划》、《南通市中央创新区水系规划》、《南通市中央创新区交通规划》、《南通市中央创新区专项整合规划》等相关规划要求，新建韩通商业北侧支路，完善中央创新区基础设施，营造空间环境和文化氛围，提高城市路网密度。

一、项目名称:南通市创新区韩通商业北侧支路工程

二、项目概况

项目西起观河路，东至静海大道，道路等级为城市支路，设计速度为30km/h，路线全长约376m，道路红线宽度为15m。总投资约为950万元。

项目地理位置图

三、项目设计招标范围

具体实施内容包括:道路、雨污水、管线综合、景观绿化、照明工程、交通设施、电子警察及其他附属设施等全部内容，最终以批复方案为准。

包括但不限于本项目工程地质勘察（含管线物探）、工程测量、方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计（包括主体及所有配套工程）、施工过程的现场配合等后续设计服务及电子版本竣工图（CAD）。还包括其他设计服务内容：需委派专人确保设计各阶段的报批、各类评审等。

四、设计深度

1、设计单位出具的文件应符合《市政公用工程设计文件编制深度规定》要求，须确保通过相关部门的审批，并满足施工图设计审查要求。

2、每个独立子项需编制可行性研究报告，用于项目立项批复；

3、地质勘察达到详勘要求，满足本工程施工图设计的要求，满足审图要求；

4、完成初步设计及概算，配合业主取得初步设计审查批复；

5、完成施工图设计，配合业主取得施工图设计审查批复，满足审图要求。

五、设计成果

成果内容需包含：设计方案（含主体及配套）、项目建议书、工程可行性研究、主体及配套工程的初步设计、施工图设计、施工现场服务及相关的岩土勘察、管线勘察、地形测绘等工作。

设计成果应符合国家现行城市市政道路及桥梁设计标准，充分表达设计理念。设计应充分考虑本项目的特点，设计方案应符合南通市中央创新区相关规划，注重工程的功能性、景观性与经济性，与区域空间环境相协调。此外，设计成果还应充分考虑施工期间现状道路的交通组织。

提供纸质版蓝图应不少于8份，满足招标人使用需求。

六、设计工期

设计服务期限要求：自招标人与中标人签订合同之日起至本工程完工验收之日止。

1、中标后，根据发包人提出的方案设计开始起，10天内向发包人提交方案设计成果及相关所需材料，其中包括完成勘察、测量、物探等所需前期工作；

2、初步设计阶段：方案设计审查通过后15天内向发包人提交初步设计文件和工程概算等所需材料;

3、施工图设计阶段：初步设计审查通过后25天内向发包人提交施工图设计文件，同时提交施工图审查所需材料；

4、后续服务：施工开始至工程竣工验收止。

施工图设计文件应满足施工图设计深度及进度要求。此外，中标单位负责设计文件审查期间、施工招标期间、施工期间、完工验收及后评价等各阶段的服务工作，并提交相应的勘察设计报告、设计概算等有关技术资料。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件粘贴处

代理人身份证复印件粘贴处